Архитектурное видение: цифровая платформа онлайн-аукционов алмазов (Diamond Universe)

Задача

Компания «Diamond Universe» должна запустить первый онлайн-аукцион алмазов через 2 месяца, но текущие информационные системы не поддерживают такой формат работы. Учитывая ограниченные сроки реализации, разработка цифровой платформы будет проходить в два этапа: временное решение с использованием существующих ИС (информационных систем), шаблонных документов и провайдерского облачного сервиса с последующим переходом на целевое автоматизированное решение с использованием сервисов компании.

Такое решение поможет:

- бизнесу сохранить выручку и долю рынка в кризис, получить новый канал сбыта без привязки к географии.

- покупатели могут участвовать в торгах удалённо, получают доступ к большему числу лотов, экономят время и деньги на командировках.

- для сотрудников предоставляется полная прозрачная автоматизация процесса с единым источником данных, статусов и возможность снижения ручного труда и рисков ошибок.

Это решение позволяет компании вести бизнес вне зависимости от рыночных условий без потерь в продажах. Так же такой онлайн-канала создаёт конкурентное преимущество и закладывает основу для долгосрочной автоматизации процессов.

Контекст

Задача возникла из-за пандемии 2020 года, которая сделала невозможными личные встречи экспертов и традиционные офлайн-аукционы. Закрытие ритейла и отмена мероприятий привели к резкому падению продаж, и наличие онлайн-канала продаж и автоматизированного процесса реализации алмазов стал не опцией, а необходимостью для выживания бизнеса.

Текущее состояние

В компании уже выстроена экосистема информационных систем, покрывающая ключевые процессы, но они работают изолированно друг от друга и часть процессов не автоматизирована.

Узкие места и риски текущего состояния:

- Отсутствие сквозного процесса: данные из ИС «Лаборатория» не попадают автоматически в ИС «Аукцион» и «Алмазы». Приходится вручную переносить характеристики камней.

- Разрыв между офлайн и онлайн: ИС «Аукцион» не умеет работать с цифровыми лотами и онлайн-ставками.

- Ручное управление интеграциями: для срочного запуска планируется использовать Excel как буфер обмена между системами, что создаёт риск рассинхронизации данных (например, продали камень, а в учёте он ещё числится).

- Безопасность: использование внешних облачных сервисов для публикации конфиденциальных данных об алмазах создаёт риски утечки коммерческой тайны.

- Внешнее ИС: Сотрудники компании должны в кротчайшие сроки научится работать с ИС «Лаборатория», что бы уметь быстро цифрофизировать информацию, которая будет выгружена в excel для дальнейшего использования в аукционе. Есть риски, что процесс заноса данных в ИС, в процессе обучения сотрудников будет долгий, и в ИС не будут все данные об алмазах готовых к продажам.

Целевое состояние

Весь процесс подготовки и проведения онлайн-аукциона полностью автоматизирован: от отбора алмазов и их оцифровки до публикации лотов, проведения торгов и отправки камней победителям. Все данные хранятся в защищённой системе компании; интеграции между подсистемами настроены; статусы и план аукциона отслеживаются в реальном времени. Ручной ввод данных сведён к минимуму.

Помимо всего, получить автоматизированный процесс учета лотов готовых к продаже и обработки результатов продаж для офлайн-канала.

Ограничения:

- Срок: первый аукцион должен пройти через 2 месяца — это жёсткое ограничение.

- Безопасность: данные об алмазах (стоимость, характеристики, местоположение) и покупателях являются коммерческой тайной и должны быть надёжно защищены.

- Интеграции: необходимо использовать существующие информационные системы компании, не заменяя их полностью.

Описание Оптимального Решения

Способы ответа на возникающие вызовы

| Вызов | Способ решения (Промежуточное) | Способ решения (Целевое) | Архитектурный принцип |
| --- | --- | --- | --- |
| Срочность (2 месяца) | Использовать Excel как единый формат обмена данными между системами. Ручной перенос данных менеджерами как вынужденная мера. | Внедрить автоматические интеграции (API, файловый обмен) между ИС «Лаборатория», «Алмазы» и «Аукцион». | Принцип «контракт данных»: структура Excel заранее согласована с будущей схемой БД. |
| Достоверность данных | Ввести строгий шаблон Excel с выпадающими списками (для чистоты, цвета) и проверкой форматов (URL фото). Запретить свободный ввод. | Интегрировать ИС «Лаборатория» напрямую. Данные приходят в систему уже валидированными подрядчиком. | Принцип «единый источник правды»: данные рождаются в одном месте и не дублируются. |
| Безопасность | Использовать частное облако с ограниченным доступом по ссылке. Данные публиковать только после подтверждения менеджером. | Перенести витрину лотов на внутренние серверы компании. Использовать защищённые каналы связи (VPN, TLS) для интеграций. | Принцип «защита по умолчанию»: даже в промежуточном варианте данные шифруются или маскируются (например, реальная цена скрыта до аукциона). |
| Риск ошибок (ручной труд) | Ввести двойной контроль: один менеджер вносит данные, второй проверяет перед публикацией. Вести журнал изменений в отдельном файле. | Автоматизировать передачу статусов. Система сама меняет статус лота при получении данных от лаборатории или логистики. | Принцип «неотменяемость действий»: все изменения фиксируются в логах аудита. |

Основные этапы проекта

Этап 1. Проектирование и согласование (Неделя 1)

- Задача: зафиксировать структуру данных, которые будут в Excel для последующего переноса в БД- описать модель.

- Действия:

  - На основе требований бизнеса составить финальный шаблон Excel (список полей, типы данных, правила валидации).

  - Согласовать этот шаблон со всеми участниками: оценщиками/лабораторией (чтобы им было удобно заполнять), менеджерами (чтобы было удобно сводить), ИТ (чтобы было удобно импортировать в будущем).

  - Описать формат файлов для обмена с ИС «Лаборатория».

- Результат: Утверждённый документ «Модель данных лота» и шаблон Excel.

Этап 2. Подготовка инфраструктуры и запуск промежуточного решения (Недели 2–8)

- Задача: провести первый аукцион.

- Действия:

  - Заключить контракт с провайдером частного облака и настроить доступ.

  - Обучить сотрудников работе с утверждённым шаблоном и правилам публикации.

  - Настроить процесс: отбор → перевозка (ИС «Логистика») → оцифровка (ИС «Лаборатория») / наличие товара (ИС «Алмазы»)→ выгрузка в Excel → загрузка в облако → аукцион.

  - Провести тестовый прогон с 3–5 тестовыми лотами.

- Результат: Проведён первый онлайн-аукцион. Данные собраны в структурированном виде.

Этап 3. Разработка целевого решения (Параллельно с Этапом 2, старт с Недели 4)

- Задача: создать систему, которая заменит ручные операции.

- Действия:

  - Разработка API-контрактов между системами для автоматизации процесса проведения онлайн-аукциона и обслуживания офлайн-аукциона. Интеграции перечислены в FIT/GAP анализе.

  - Доработка существующих ИС с учетом нового автоматизированного канала продаж с пропагацией на автоматизирование уже существующих офлайн бизнес процессов. См описание в в FIT/GAP анализе

  - Перенос витрины лотов с внешнего облака на внутренние серверы.

- Результат: Готовая автоматизированная система, готовая к пилотному запуску.

Этап 4. Переход и стабилизация (После 2 месяцев)

Задача: Отказаться от Excel и ручного труда.